Приложение № 2

к постановлению

от 15.05.2024 г. № 40

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лесного сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области »

за 2023 год

В соответствии с постановлением «Об утверждении Положения о муниципальных программах Лесного сельского поселения», утвержденным постановлением Администрации Лесного сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 22.09.2014 г. № 51 их формирования и реализации подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесного сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области » (далее – Программа) за 2023 год.

Реализация Программы осуществлялась по трем подпрограммам:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения»;

- «Повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение эффективного исполнения своих полномочий»;

- «Комплексное развитие сельской территории Лесного сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

На реализацию подпрограмм Программы в 2023 году направлено 16 315 659,64 рублей (95 % от предусмотренного планового объема, предусмотренного Программой 17 197 996,54 рублей).

Уровень средств, софинансируемых из федерального бюджета выполнен на 100 %  при плане 43 173,93 рублей, исполнение составило 43 173,93 рублей.

Уровень средств, софинансируемых из областного бюджета выполнен на 100 %  при плане 4 809 106,07 рублей, исполнение составило 4 809 106,07 рублей. Неиспользованный остаток средств местного бюджета на 01.01.2024 года -  1 837 356,61 рублей.

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих основных мероприятий программы:

- Организация благоустройства на территории сельского поселения;

- Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог;

- Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с постановкой их на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, с последующим признанием права муниципальной собственности;

- Повышение качества управления финансами;

- Эффективное исполнение полномочий;

- Обеспечение выполнений отдельных полномочий;

- Средства, передаваемые из бюджета поселения муниципальному району;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского

поселения;

- Реализация инициативных проектов на территории Лесного сельского поселения.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, в 2023 году она явилась эффективной. Итоговая оценка составила 114,22 %.